ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2013 года

| № | Наименование работ | Ед. изм. | объем | Ориент. сумма | Способ вып. | Сроки вып. | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли мягкой | кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а |  | 282 | 141000 | подряд | 15.05.-01.10. | выполнено |  |
|  | ул. Владимирская д. 5а |  | 12 | 6000 | подряд | 15.05.-01.10. | выполнено |  |
|  | ул. Владимирская д. 5б |  | 12 | 6000 | подряд | 15.05.-01.10. | выполнено |  |
|  | ул. Владимирская д. 6в |  | 10 | 5000 | подряд | 15.05.-01.10. | выполнено |  |
|  | 6 микрорайон д. 4 1п |  | 5 | 2500 | подряд | 15.05.-01.10. | выполнено |  |
|  | 6 микрорайон д. 20 |  | 6 | 3000 | подряд | 15.05.-01.10. | выполнено |  |
| 2. | Ремонт ступеней | кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Владимирская д. 5г |  | 3,2 | 10000 | хоз. способ | 15.05.-15.06. | выполнено |  |
|  | Ул. Владимирская 5в |  | 1,1 | 3680 | хоз. способ | 15.05.-15.07. | выполнено |  |
|  | 2 микрорайон д. 38б |  | 3,1 | 11200 | хоз. способ | 15.05.-15.07. | выполнено |  |
| 3. | Ремонт напольной плитки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38б | кв.м | 28 | 48250 | хоз. способ | 15.05.-15.06. | выполнено |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 микрорайон д. 20 | п. | 3 | 150000 | подряд | 01.08.-15.10. | выполнено |  |
| 5. | Ограждение детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 микрорайон д. 4 | м/п | 150 | 49100 | хоз. способ | 01.06.-01.09. | выполнено |  |
| 7. | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 6 | 139392 |  | 01.06.-15.09. | выполнено |  |
| 8. | Ревизия вводов | шт. | 4 | 54536 |  | 01.07.-01.08. | выполнено |  |
| 9. | Подготовить жилые дома | шт. | 11 |  |  | 01.06.-15.09. | выполнено |  |
| Всего: 629 658 |  |  |  |  |  |  |  |

подр. способом                                  313 500

хоз. способом	      	                316 158